А4 Отправка заказчику и доработка

Регламент процесса

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процессу «А4 Отправка заказчику и доработка» является отправка заказчику реализованного проекта и выполнение доработки на основе списка правок.

## Исполнители процесса

Исполнителями процесса являются:

* Менеджер
* Отдел разработки

## Начало выполнения процесса

Начало выполнения процесса после реализации проекта.

## Результат процесса

Основным результатом процесса является финальный продукт.

## Требования к срокам выполнения процесса

не более 1 дня

# ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРОЦЕССАМИ И ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ

При выполнении процесса «А4 Отправка заказчику и доработка» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

## Взаимодействие по Входу

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс |
| 1. | Графический контент | Реализованный графический контент | Монтажеры  Специалист по интерактивным решениям  Специалист по рендерингу  Художник по освещению  Художники по композитингу  Художники по цветокоррекции  Шейдер-программист | А3.5 Визуализация и сборка |

## Механизмы процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс |
| 1. | Менеджер |  |  | {Граница} |
| 2. | Отдел разработки |  |  | {Туннель} |

# ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

А4.1 Отправка заказчику

Содержанием деятельности по процессу «А4.1 Отправка заказчику» является отправка ссылки на видео или же готовый материал заказчику.

Владелец подпроцесса

* Менеджер

Исполнители подпроцесса

* Менеджер

Начало выполнения

Начало выполнения процесса сразу после формирования материала.

Требования к срокам

Требования к срокам не более часа

Результат выполнения

Результатом выполнения процесса является список правок.

Входы подпроцесса

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Графический контент | Реализованный графический контент | Монтажеры  Специалист по интерактивным решениям  Специалист по рендерингу  Художник по освещению  Художники по композитингу  Художники по цветокоррекции  Шейдер-программист | А3.5 Визуализация и сборка |

Выходы подпроцесса

| № | Выход | Объекты | Получатель | Процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Правки | Список правок |  | А4.2 Поиск дорабатываемых ассетов |
| Отдел разработки | А4.3 Изменение ассетов |
| Отдел композитинга  Отдел рендеринга | А4.4 Визуализация и сборка |

Механизмы подпроцесса

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Менеджер |  |  | {Граница} |

А4.2 Поиск дорабатываемых ассетов

Содержанием деятельности по процессу «А4.2 Поиск дорабатываемых ассетов» является поиск асетов, требующих доработки или корректировки.

Владелец подпроцесса

* Менеджер

Исполнители подпроцесса

Начало выполнения

Начало выполнения процесса сразу после получения правок.

Требования к срокам

Требования к срокам не более 10 минут

Результат выполнения

Результатом выполнения процесса является список ассетов.

Входы подпроцесса

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Правки | Список правок | Менеджер | А4.1 Отправка заказчику |

Выходы подпроцесса

| № | Выход | Объекты | Получатель | Процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Список ассетов |  | Отдел разработки | А4.3 Изменение ассетов |

Механизмы подпроцесса

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начальники отделов |  |  | {Туннель} |

А4.3 Изменение ассетов

Содержанием деятельности по процессу «А4.3 Изменение ассетов» является внесение изменений в список найденных асетов.

Исполнители подпроцесса

* Отдел разработки

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

|  |
| --- |
| * Список правок |

Входы подпроцесса

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Список ассетов |  |  | А4.2 Поиск дорабатываемых ассетов |

Выходы подпроцесса

| № | Выход | Объекты | Получатель | Процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доработанные ассеты |  | Отдел композитинга  Отдел рендеринга | А4.4 Визуализация и сборка |

Управление подпроцесса

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Правки | Список правок | Менеджер | А4.1 Отправка заказчику |

Механизмы подпроцесса

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отдел окружений |  |  | {Туннель} |
| 2. | Отдел персонажей |  |  | {Туннель} |

А4.4 Визуализация и сборка

Содержанием деятельности по процессу «А4.4 Визуализация и сборка» является визуализация сцен проекта, композитинг компонентов и формирование выходного материала.

Исполнители подпроцесса

* Отдел композитинга (Отдел разработки)
* Отдел рендеринга (Отдел разработки)

Начало выполнения

Начало выполнения процесса сразу после изменения асетов.

Требования к срокам

Требования к срокам определяется локальным ТЗ

Результат выполнения

Результатом выполнения процесса является готовый графический контент.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

|  |
| --- |
| * Список правок |

Входы подпроцесса

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доработанные ассеты |  | Отдел разработки | А4.3 Изменение ассетов |

Выходы подпроцесса

| № | Выход | Объекты | Получатель | Процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исправленный контент |  | Менеджер | А4.5 Отправка готового проекта |

Управление подпроцесса

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Правки | Список правок | Менеджер | А4.1 Отправка заказчику |

Механизмы подпроцесса

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отдел сборки |  |  | {Туннель} |

А4.5 Отправка готового проекта

Содержанием деятельности по процессу «А4.5 Отправка готового проекта» является отправка ссылки на видео или же готовый материал заказчику.

Исполнители подпроцесса

* Менеджер

Входы подпроцесса

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исправленный контент |  | Отдел композитинга  Отдел рендеринга | А4.4 Визуализация и сборка |

Механизмы подпроцесса

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Менеджер |  |  | {Граница} |

# СОСТАВ НАБОРОВ ОБЪЕКТОВ И РОЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЦЕССА

| № | Набор объектов | Объекты, входящие в состав набора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реализованный графический контент |  |